## Slide 1
DTB 在 Agent 多轮工具调用中的工程攻关
2026.08.13 至 09.04 思考边界、流式工具解析与投机解码的兼容验证
08.13
回合边界错位
XML 泄漏、冗余 role
工具后继续输出正文
识别跨 child 重复生成
98/100 被检出
另 2 条漏报重复生成
08.14–17
恢复连续生成
统一思考和工具边界
对齐文本与 token
透传源终止事件
22/100
继而 12/100
主样例剩余异常
08.17–19
修复同批收尾
完整 XML 仍缺右括号
同源分片反事实验证
修复 parser 同批收尾
0/265 调用
170 条含工具响应
至少 49 条命中同批收尾
08.31–09.01
消除答案误截断
正文标签触发误停止
移除 final 内部 stop
扩展多工具分片处理
133/300
降至 0/300
DTB 非法参数 JSON
其余协议异常继续排查
09.03–04
结构 token 停止
字面标签曾引发中断
结构边界原子迁移
支持空文本工具边界
2/60 降至 0/60
DTB 编排异常
新审计发现思考丢字
09.04
保留思考正文尾段
同批思考正文被吞掉
修复 reasoning 解析
公开输出逐字符核对
47/60 降至 0/60
DTB 思考正文丢字
新轮 48 次触发全部保留
最新定向回放未再观察到框架传输与解析问题
120 条响应工具流协议通过，60 条 DTB 思考正文保真，48 个混合 chunk 的 344 字符完整保留
各阶段样本与指标不同，不构成统一失败率曲线。历史真实 MTP 回放通过目标分片验证。任务质量与时延另行验收。
Notes: 证据范围截至 2026-09-04。全部数字来自本仓库已有服务器归档；本次只复算记录。
1. docs/debug/tool_call_streaming_debug_plan.md §2.1/§8/§9.4：8/13 100条DTB中98条被旧检查器标为异常，另2条也有跨child重复生成；8/14两次回放剩余22/100和12/100；8/17删除人工terminal拆分。8/19对应0b641fd的180对中，170条DTB含工具，共265个调用，目标结构异常0，至少49条命中同批收尾。10条no-tool中8条有raw支持模型未生成工具，2条未分类。该阶段为真实MTP环境，不能外推一般分区不变性。
2. docs/log/perf/agent_tool_call_run04_paired_replay/run_server_01/RESULT.md 与 run_server_02/RESULT.md：非法arguments JSON 133/300降到0/300。run_server_02仍有DTB 1次缺terminal与Vanilla 2次empty-arguments，不能称该轮全部成功。144个final含442次字面</think>，错误final stop为0。
3. run_server_03/RESULT.md：60条DTB中2条SSE orchestration error。具体alignment异常由源码及token轨迹高度支持，缺原始traceback。9/3 cc9bfbe结构token-stop重构。
4. run_server_04_token_stop/RESULT.md：token-stop回放60条DTB无旧编排异常，但47条公开reasoning丢字，268字符。
5. run_server_04_token_stop/replay2/RESULT.md 与 AUDIT.json：最新120条响应（Vanilla/DTB各60条）工具流协议异常0；60条DTB reasoning共8907字符全部与pre-parser一致。48个mixed terminal尾段344字符/124非边界token ID全部保留。旧parser对同输入恰好丢48个尾段，修复完整链84/84通过；补到1次真实纯[248058]工具边界。
6. 各轮为重新采样，分母和检验不同。最新两条上下文、各30次/variant，不是完整Agent任务。无probe/iterative/forced-close，不能外推长思考或非流式路径。最新DTB仍有22条语义偏离（含2条模型缺参），Vanilla30条（含1条缺参），不计为框架解析失败但质量仍须验收。最新目录未补完整MTP启动身份及reasoning部署源码hash。历史Vanilla无回归缺口不能追溯关闭。
7. 详细文字与完整证据索引：docs/report/DTB_Agent集成验证_技术博客.md。后续9场景任务质量与telemetry-off时延回归尚待完成。